# **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **«УКУРЕЙСКОЕ»**

##  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020 года №24

с. Укурей

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации муниципального района «Чернышевский район» от 10.09.2018 года №454 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», постановлением администрации сельского поселения «Укурейское» от 01.08.2020 года №18 "О порядке разработки и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения "Укурейское", руководствуясь статьей 8 Устава сельского поселения «Укурейское», администрация сельского поселения «Укурейское» **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025годы» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление обнародовать согласно Уставу сельского поселения «Укурейское», разместить на официальном сайте администрации укурей.рф в разделе Документы.

Глава сельского поселения «Укурейское» А.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

 сельского поселения « Укурейское »

 №24 от 30.12.2020г.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025годы»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025годы» (далее – Программа)  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Укурейское»», специалист администрации сельского поселения «Укурейское». по финансовой работе. |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район»;Комитет культуры и спорта администрации МР "Чернышевский район" |
| Цель муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы сельского поселения «Укурейское» на энергосберегающий путь развития в свете реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и иных НПА РФ и Забайкальского края, направленных на поддержку энергосбережения и повышение энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением на территории сельского поселения:- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;- повышение уровня осведомленности потребителей в вопросах энергосбережения. |
| Конечные результаты муниципальной программы | -повышение энергетической эффективности экономики в сельском поселении «Укурейское»;-снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет сельского поселения «Укурейское»;-обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов, актов энергетических обследований;-сокращение удельных показателей энергопотребления экономики сельского поселения к 2025 году;-полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;-создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Снижение затрат муниципальных организаций и учреждений на приобретение топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) к 2025 году до 15%, в том числе по годам:2021 – 3%,2022 – 3%,2023 – 3%,2024 - 3%,2025 - 3%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 годы.Программа реализуется в один этап. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования Программы из средств бюджета сельского поселения «Укурейское» составляет **3 080,0 тыс. рублей,** в том числе:в 2021 году –501,0 тыс. рублей; в 2022 году – 556,0 тыс. рублей; в 2023 году – 631,0 тыс. рублей.в 2024 году – 661,0 тыс. рублейв 2025 году – 731,0 тыс. рублей |

1. **Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы**

Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования бюджетных учреждений, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования бюджетных учреждений показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, а также использовании старого оборудования, электрических приборов и отсутствии капитального ремонта со дня существования здания, некачественном обслуживании систем ТЭР обслуживающими организациями. Нерациональное использование и потеря энергии приводят к потере до 20% тепловой энергии и до 15% электрической энергии. Соответственно это приводит:

* к росту нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет сельского поселения «Укурейское»;
* к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях организации при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования бюджетных учреждений.

С учетом вышеуказанных направлений сформулированы цель и задачи муниципальной программы.

**Целью** настоящей муниципальной программы является: Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы сельского поселения «Укурейское» на энергосберегающий путь развития.

 Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих **задач:**

 - проведение комплекса организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением на территории поселения:

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;
- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- повышение уровня осведомленности потребителей в вопросах энергосбережения.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Программа реализуется в один этап. Срок реализации 2021-2025г.г.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной Программы**

Успешная реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих результатов:

-повышение энергетической эффективности экономики в сельском поселении «Укурейское» на 15%;

-снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет сельского поселения «Укурейское»;

-обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов, актов энергетических обследований;

-сокращение удельных показателей энергопотребления экономики сельского поселения «Укурейское» к 2025 году;

-полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

-создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности;

-расчет показателей конечных результатов производится по формуле: Рп-1:Рп-2::Кинфл., где Рп-1- целевой показатель расхода ресурса на начало реализации программы, п- текущий год;

Кинфл. – коэффициент инфляции.

1. **Основные мероприятия муниципальной Программы**

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться путем реализации 6основных мероприятий.

Сводная информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в таблице N 2 приложения к муниципальной программе.

1. **Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов муниципальной Программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлена в таблице N 1 приложения к муниципальной Программе.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной Программы**

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителем бюджетных средств представлены в таблице N 3 приложения к муниципальной программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета сельского поселения «Укурейское» «О бюджете сельского поселения «Укурейское» на очередной финансовый год и плановый период.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету сельского поселения «Укурейское» субсидий на выполнение мероприятий муниципальной программы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

 Основными рисками реализации Программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объёмов финансирования из бюджета МР «Чернышевский район». Преодоление рисков возможно путём перераспределения финансовых ресурсов, имеющихся в бюджете сельского поселения «Укурейское».

 Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

 Социальные риски, связанные с сопротивлением населения целям и реализации Программы. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения в результате реализации Программы.

 Риски, связанные с региональными особенностями, – недостаточное, либо полное отсутствие финансирования со стороны субъекта Российской Федерации, необходимых для достижения поставленных целей Программы мероприятий. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти, возможно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации Программы, включающее оперативное консультирование всех исполнителей Программы.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

 к муниципальной программе

**Таблица №1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели (задачи) | Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации муниципальной программы 2020г | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025годы» |
| Цель: Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы сельского поселения «Укурейское» на энергосберегающий путь развития  |
| Задача: Проведение комплекса организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением на территории поселения: |
| 1.1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0,91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Снижение потребления ТЭР в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0,94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 0,59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | 0,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Оснащенность приборами учета воды | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

**Таблица № 2. Информация об основных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025годы»** |
| Цель: Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы сельского поселения «Укурейское» на энергосберегающий путь развития  |
| Задача: Проведение комплекса организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением на территории Чернышевского района: |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1**. Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | специалист администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе, Комитет образования и науки, Комитет культуры и спорта МР «Чернышевский район» | 2021 | 2025 | 1.Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии. 2. Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.3. Уменьшение числа личных бытовых приборов.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.5. Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.6. Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.7. Назначение ответственного за энергосбережение. | Снижение затрат муниципальных организаций и учреждений на приобретение топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) к 2025 году до 15%. |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2**. Снижение потребления ТЭР в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | специалист администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе, Комитет образования и науки, Комитет культуры и спорта МР «Чернышевский район» | 2021 | 2025 |  1. Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии.2.Уменьшение числа нагревательных приборов.3. Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении.4. Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон.5.Промывка и частичная реконструкция системы отопления. | Снижение затрат муниципальных организаций и учреждений на приобретение топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) к 2025 году до 15%. |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)  | специалист администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе, Комитет образования и науки, Комитет культуры и спорта МР «Чернышевский район» | 2021 | 2025 | 1. Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета горячей и холодной воды.2.Контроль за экономным расходованием горячей и холодной воды.4. Ликвидация утечек и несанкциони-рованного расхода горячей и холодной воды.5. Контроль за эксплуатацией и исп-равностью санитарно-технического оборудования холодной воды, горячей воды. | Снижение затрат муниципальных организаций и учреждений на приобретение топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) к 2025 году до 15%. |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.** Оснащенность приборами учета тепловой энергии | специалист администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе, Комитет образования и науки, Комитет культуры и спорта МР «Чернышевский район» | 2021 | 2025 | 1. Замена входных дверей количестве в 2 шт.2. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые с двойным стеклопакетом.3. Установка приборов учета тепловой энергии. | Снижение затрат муниципальных организаций и учреждений на приобретение топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) к 2025 году до 15%. |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5.** Оснащенность приборами учета воды | специалист администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе, Комитет образования и науки, Комитет культуры и спорта МР «Чернышевский район»  | 2021 | 2025 |  Организация учета и контроля по расходу воды | Снижение затрат муниципальных организаций и учреждений на приобретение топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) к 2025 году до 15%. |
| 1.6 | **Основное мероприятие 1.6.** Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбереже-ния и повышения энергоэффективности | специалист администрации сельского поселения «Укурейское» по финансовой работе, Комитет образования и науки, Комитет культуры и спорта МР «Чернышевский район»  | 2021 | 2025 | Прохождение курсов повышения квалификации по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности | Компетентность ОМСУ в области энергосбережения и пвышенияэнергоэффективности |

**Таблица N 3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Укурейское» на 2021-2025годы»** | **Бюджет с\п «Укурейское»** | **Администрация с\п «Укурейское»** |  |  |  |  | **501,0** | **556,0** | **631,0** | **661,0** | **731,0** |
| Задача: Проведение комплекса организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением на территории Чернышевского района: |
| **Основное мероприятие 1.1**. Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | **Бюджет с\п «Укурейское»** | **Администрация с\п «Укурейское** |  |  |  |  | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| **1.1.1**. 1.Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии. 2. Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.3. Уменьшение числа личных бытовых приборов.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.5. Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.6. Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.7. Назначение ответственного за энергосбережение. | **Бюджет с\п «Укурейское»** | **Администрация с\п «Укурейское** |  |  |  |  | 1,05,0 | 1,05,0 | 1,05,0 | 1,05,0 | 1,05,0 |
| **Основное мероприятие 1.2**. Снижение потребления ТЭР в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | **Бюджет с\п «Укурейское»** | **Администрация с\п «Укурейское** |  |  |  |  | **25,0** | **25,0** | **35,0** | **45,0** | **55,0** |
| **1.2.1**. 1. Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии.2.Уменьшение числа нагревательных приборов.3. Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении.4. Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон.5.Промывка и частичная реконструкция системы отопления. | **Бюджет с\п «Укурейское»** | **Администрация с\п «Укурейское** |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 55,0 |
| **Основное мероприятие 1.3. Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)** | **Бюджет с\п «Укурейское»** | **Администрация с\п «Укурейское** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.3.1**. 1. Снижение потребления за счёт оптимизации расходов и регулирования температуры горячей воды.2. Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета горячей и холодной воды.3.Контроль за экономным расходованием горячей и холодной воды.4. Ликвидация утечек и несанкциони-рованного расхода горячей и холодной воды.5. Контроль за эксплуатацией и исп-равностью санитарно-технического оборудования холодной воды, горячей воды. | **Бюджет с\п «Укурейское»** | Администрация с\п«Укурейское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.4. Оснащенность приборами учета тепловой энергии** |  |  |  |  |  |  | **450,0** | **500,0** | **560,0** | **610,0** | **670,0** |
| **1.4.1.**1. Замена входных дверей в количестве 10 шт.2. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые с двойным стеклопакетом.3. Установка приборов учета тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  | 50,0400,00 | 50,0450,00 | 60,0500,00 | 60,0550,00 | 70,0600,00 |
| 6**Основное мероприятие 1.5.** Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.5.1.** Установка приборов учета воды |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.6.** Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  | **20.0** | **25.0** | **30.0** |  |  |
| **1.6.1.** Прохождение курсов повышения квалификации по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  | 20.0 | 25.0 | 30.0 |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_